СОГЛАСОВАНО

Глава Атаманского сельского поселения

Павловского района

_______________________ Е.А. Сахно

«_______»_________________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП ЖКХ «Атаманское»

Атаманского сельского поселения

Павловского района

__________________ А.П. Приймак

«_______»_______________ 20___ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Атаманское» Атаманского сельского поселения Павловского района по развитию систем водоснабжения на 2018 – 2020 года

ст. Атаманская

2017 г.

1. Пояснительная записка

1.1. Полное наименование программы: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Атаманское» Атаманского сельского поселения Павловского района по развитию систем водоснабжения на 2018 – 2020 годы.

1.2. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), утвердившего программу: Директор Приймак Алексей Петрович.

1.3. Должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа: Глава Атаманского сельского поселения Павловского района Сахно Евгений Александрович.

1.4. Информация об организации:

1.4.1. 	Основные виды деятельности организации: распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

1.4.2. Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий.

Таблица 1. Сведения о зданиях административного и административно-производственного назначения

| Наименование здания | Общая площадь здания, м² | Общий объем помещения здания, м³ | Отапливаемый объем здания, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Арендуемое помещение в здании административного и административно-производственного назначения | 176,1 | 9 м³ | 176,1 |

1.4.3. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники указаны в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники

| Вид транспортных средств | Количество транспортных средств | Вид используемого топлива |
| --- | --- | --- |
| Трактор МТЗ-80 Беларусь | 1 | Дизельное |
| Прицеп тракторный 2 ПТС4 | 1 | - |

1.4.4. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации.

Таблица 3. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии

| № п/п | Номер счётчика | Место расположения (адрес объекта) | Марка, номер | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAZ № 106649317 | ст. Атаманская, ул. Кооперативная, в 10 м западнее границы СОШ № 4 | СЕ 306 R33 145 | 2017 год |
|  | JAZ № 106649304 | ст. Атаманская, приём: в 50м южнее в районе переулка Рабочего | СЕ 306 R33 145 | 2017 год |
|  | JAZ № 106649356 | Приём: центральная часть станицы Атаманской, ул. Кооперативная | СЕ 306 R33 145 | 2017 год |
|  | JAZ № 106649290 | Приём: в 600 м северо-восточнее станицы Атаманской | СЕ 306 R33 145 | 2017 год |

1.4.5. 	Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета, указано в таблице 3, 4 Программы.

Таблица 4. Сведения о количестве точек поставки холодного водоснабжения на хозяйственные нужды

| № водонапорной башни | Место расположения | Марка прибора и его номер | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | ст. Атаманская МТМ | СТВ-80 0144 | 2009 |
| 3538 | ул. Шевченко 30 школа | СТВ-0140 | 2009 |
| 3938 | ул. Кооператив. 4 центральная | СТВ-80 00031 | 2009 |
| 3942 | СТФ | СТВ-80 0029 | 2009 |
| б/н | Степная | СТВ-800133 | 2009 |

1.4.6. 	Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов.

Таблица 5. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов

| №п/п | Наименование энергоносителя | Единица измерения | При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. факт | 2018 г план | 2017 г. факт | 2018 г план |
| Объем потребления : |
| 1. | Электрической энергии | тыс.кВт.ч (т.у.т) | 198 216,0 | 198 216,0 | 0 | 0 |
| 2. | Природного газа | тыс.куб.м (т.у.т) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Моторного топлива всего, в том числе: | л (т.у.т) | 8 464,0 | 8 464,0 | 0 | 0 |
|  | бензина | л (т.у.т) | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
|  | дизельного топлива | л (т.у.т) | 2 964,0 | 2 964,0 | 0 | 0 |
|  | газа | л (т.у.т) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | т.у.т | 209 649,5 | 209 649,5 | 0 | 0 |

1.4.7.  Для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с передачей и распределением электрической энергии, необходимо указывать показатели баланса электрической энергии, в том числе отпуск электрической энергии (отпуск из сети); потребление электрической энергии; отпуск электрической сети без учета "последней мили" и объема электрической энергии, отпущенной с шин генераторов; отпуск электрической энергии в соответствии с экономическим балансом электрической энергии по уровням напряжения, потери электрической энергии; технологические и нетехнологические потери электрической энергии, в том числе все показатели приводятся по уровням напряжения: сведения отсутствуют, в связи с отсутствием деятельности, связанной с передачей и распределением электрической энергии.

1.5. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации. На каждом водозаборе установлены приборы учета электрической энергии. Приборы учета, оснащенные автоматизированной информационной измерительной системой, отсутствуют. Приборы учета электрической энергии, оснащенные с нарушением требований нормативной технической документации, отсутствуют. Приборы учета тепловой энергии, газа отсутствуют. В соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП ЖКХ «Атаманское» на 2016-2018 годы, утвержденной 26.05.2017 года Приказом МУП ЖКХ «Атаманское» планируются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Энергетический паспорт МУП ЖКХ согласно требованиям ФЗ № 261 от 23.11.2009 года находится в стадии разработки. Мероприятия инвестиционного проекта в сфере водоснабжения соответствуют утвержденной МУП ЖКХ программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица 6. Календарный план реализации мероприятий Программы по энергосбережению

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Результат, эффект от внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение ответственных лиц за энергосбережение | 01.01.2018- 31.12.2018 | Доля обученных составит 100 % |
| 2. | Замена насосов скважин №№ 1, 2 | 01.01.2018- 31.12.2018 | Экономия эл энергии составит 2,29 тыс. кВт.ч |
| 3 | Оснащение светодиодными лампами | 01.01.2018- 31.12.2018 | Доля ламп составит 10 % |

1.6. 	Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет. МУП ЖКХ «Атаманское» в области холодного водоснабжения работает первый год и опыта в энергосбережении не имеет.

1.7. Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний. Сведения отсутствуют.

1.8. Экономические показатели программы организации, включающие в себя:

1.8.1. 	Затраты организации на программу в натуральном выражении.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2017 года (без учета налога на прибыль), таблица 7

| № | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) |
| 1 | Замена участка водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от домовладения № 1 до домовладения № 83 | 1188,309 | 0 | 0 | 1188,309 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного | 1344,999 | 0 | 1344,999 | 0 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного | 1455,653 | 1455,653 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 409,646 | 0 | 200,239 | 209,407 |

1.8.2. 	Затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы составляют 	7 % от общей стоимости финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы, указанной в таблице 7.

1.8.3. 	Источники финансирования программы, как на весь период действия, так и по годам содержится в таблице 8.

| № | Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | МУП ЖКХ «Атаманское» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб. | Прочие источники | Финансовые потребности всего |
|  |  |  | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства |  |  |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль | Плата за подключение |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Плата концедента |  |  |
| Инвестиционные проекты № 1,2 (мероприятия, не связанные и связанные с подключением перспективных абонентов) на 2018 год |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Южного | 1455,653 | 0,0 | 152,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1219,81 | 0,0 | 83,743 | 1455,653 |
| Инвестиционные проекты № 1, № 2(мероприятия, не связанные и связанные с подключением перспективных абонентов) на 2019 год |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети пер. Сосыкского, пер. Колхозного, пер. Южного, пер. Тихого, пер. Речного, пер. Ю. Ленинцев от д. 41 до пер. Речного | 1344,999 | 0,0 | 177,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1167,549 | 0,0 | 0,0 | 1344,999 |
| 2 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 200,239 | 0,0 | 52,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,889 | 0,0 | 0,0 | 200,239 |
| Инвестиционные проекты № 1, № 2(мероприятия, не связанные и связанные с подключением перспективных абонентов) на 2020 год |
| 1 | Замена участка водопроводной сети, установка задвижек, замена запорной арматуры по ул. Кирова от д. № 1 до д. № 83 | 1188,309 | 0,0 | 177,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,859 | 0,0 | 0,0 | 118,309 |
| 2 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 209,407 | 0,0 | 777,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,957 | 0,0 | 0,0 | 209,407 |

1.9. Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы. Ввиду отсутствия деятельности по производству, передачи энергетических ресурсов, сведения по данному пункту 1.9. Инвестиционной программы, отсутствует.

1.10. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы.

Отсутствует.

1.11.  Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы.

Таблица 9. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении

| Наименование | Ед.изм. | Отчетный (базовый) 2016 г. | Предыдущие годы | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2018 г |
| Объем потребления моторного топлива : |
| бензина | л тыс.руб | 126,7 | - | - | - | - | 126,7 |
| дизтоплива | л тыс.руб | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 |
| газа | л тыс.руб | 0 | - | - | - | - | 0 |
| ИТОГО : | тыс.руб | 221,7 | - | - | - | - | 221,7 |

1.12. 	Фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы, отражены в таблице 10.

| Наименование показателя | Фактические значения показателей на 2017 год |
| --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленных требованиям, ед. | 0 |
| Общее количество отобранных проб, ед. | 7 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленных требованиям, ед. | 0 |
| Общее количество отобранных проб, ед. | 7 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 |
| Протяженность водопроводной сети, км | 49,8 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 |
| Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 59,89 |
| Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс. м3 | 262,69 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 0,442 |
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт. ч | 116,1 |
| Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 262,69 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3 | 0,442 |
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт. ч | 116,1 |
| Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 262,69 |

1.13. Распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения отражены в таблице 11.

| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
| --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленных требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество отобранных проб, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленных требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество отобранных проб, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность водопроводной сети, км | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 |
| Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 |
| Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс. м3 | 262,69 | 262,69 | 262,69 | 262,69 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 0,4420 | 0,4420 | 0,4420 | 0,4420 |
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт. ч | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 |
| Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3 | 0,4420 | 0,4420 | 0,4420 | 0,4420 |
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт. ч | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 |
| Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 262,69 | 262,69 | 262,69 | 262,69 |

1.14. Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения. Ввиду отсутствия реализации программы сведения 	об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации на сегодняшний день отсутствуют.

1.15. 	Перечень мероприятий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий программы в целях достижения целевых показателей определен в таблице 7.

1.16. Общую координацию выполнения Инвестиционной программы, мониторинг и контроль выполнения целевых показателей программы осуществляется администрацией Атаманского сельского поселения Павловского района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края и Уставом Атаманского сельского поселения.

1.17.	Иная информация отсутствует.