ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЁН

 постановлением администрации

Атаманского сельского поселения

 Павловского района

 от 30.08.2018г. № 94

Порядок

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

Атаманского сельского поселения Павловского района

1. Основные положения

 1.1. Настоящий Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Атаманского сельского поселения Павловского района устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства (далее - объекты капитального строительства) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Атаманского сельского поселения Павловского района (далее - решение).

 1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

 - подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию, включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Атаманского сельского поселения Павловского района), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя, распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства;

 - реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с эле-

2

ментами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию), выкуп земельных участков для муниципальных нужд Атаманского сельского поселения Павловского района, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

 1.3. Инициатором подготовки проекта решения по мероприятию муниципальной программы Атаманского сельского поселения Павловского района, в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций является администрация Атаманского сельского поселения Павловского района.

 1.4. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

- приоритетов и целей развития Атаманского сельского поселения Павловского района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Атаманского сельского поселения и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;

 - поручений главы Атаманского сельского поселения Павловского района;

2. Подготовка проекта решения

2.1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта постановления администрации Атаманского сельского поселения Павловского района.

В случае принятия решения в рамках муниципальной программы Атаманского сельского поселения Павловского района инициатор включает

3

проект решения в соответствующую муниципальную программу Атаманского сельского поселения Павловского района.

Инициатор подготовки проекта решения согласовывает его со отделом имущественно – земельных отношений и архитектуры администрации муниципального образования Павловский район.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства.

 В проект решения включается объект капитального строительства, имеющий положительное заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2.2. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения);

2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;

3) наименование муниципального заказчика;

4) наименование застройщика;

5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства);

 8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам

реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства).

Информация об объекте капитального строительства дополняется справочно сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств местного бюджета, не исполненных в предыдущем периоде в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также финансовом обеспечении работ, не исполненном в предшествующем периоде, с указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения).

 2.3. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется с учетом статьи 7 решения Совета Атаманского сельского поселения Павловского района «Об

4

утверждении Положения о бюджетном процессе в Атаманском сельском поселении Павловского района» на текущий финансовый год.

Ведущий специалист администрации

Атаманского сельского поселения

Павловского района

С.М. Анциферова